ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

**********************

ລົງວັນທີ............................

ສັນຍາການພັດທະນານຊອບແວ

ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ມູນ

MK Laos 3 ຮ້ານ, Miyazaki ແລະ Hard Rock Cafe

ລະຫວ່າງ:

ບໍລິສັດ MK Laos, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ມີໄຊ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍ ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ວິເພັດ ສີຫາຈັກ, ເຊິ່ງຕໍ່ໄປເອີ້ນວ່າ ຝ່າຍ ກ ຫລື ເຈົ້າຂອງໂຄງການ,

ແລະ

ທ່ານ ບຸນທົງ ວົງໄຊຍາ, ຢູ່ທີ່ ບ້ານແກ້ງປາຢ້າງ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງຕໍ່ໄປເອີ້ນວ່າ ຝ່າຍ ຂ ຫລື ຜູ້ພັດທະນາ.

ອີງໃສ່ການຕົກລົງເຫັນດີ ເບື້ອງຕົ້ນ, ການສະເໜີໂປຣແກຣມຕົວແບບ (Prototype) ໂດຍຜູ້ພັດທະນາ, ຄັ້ງວັນທີ 26/03/2026 ທີ່ສໍານັກງານຂອງ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ອີງໃສ່ການປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູ້ໃຊ້, ທັງສອງຝ່າຍ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

- ຈຸດປະສົງ: ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ເອກະພາບກັນ ມອບໃຫ້ ຝ່າຍ ຂ ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບໂປຣແກຣມ  MK Restaurants Sales Intelligence System ເຊິ່ງແນໃສ່ເປັນເຄື່ອງມືຊ່ວຍຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ໃນການຕິດຕາມ ສະຖານະທາງດ້ານທຸລະກິດກ່ຽວກັບຮ້ານອາຫານຫລາຍສ່ວນພ້ອມກັນຢູ່ໃນລະບົບດຽວ.

- ກຳນົດເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (Project Timeline)

ສັນຍາສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ມີໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນ ຫຼື ຈົນກວ່າຝ່າຍ ຂ ຈະສົ່ງມອບໂຄງການສຳເລັດ ແລະ ຝ່າຍ ກ ໄດ້ຮັບແລ້ວຢ່າງເປັນທາງການ.

- ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ພັດທະນາ: ຝ່າຍ ຂ ຕົກລົງລົງມືປະຕິບາດ ການສຶກສາຂໍ້ມູນ, ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຊອບແວດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍໂປຣແກຣມຍ່ອຍ, ຄຸນລະສະນະ ແລະ ຄວາມສາມາດ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  - ໂປຣແກມພາກສ່ວນທີ 1: ໂປຣແກຣມສັງລວມຂໍ້ມູນຈາກລະບົບ POS ຂອງບັນດາຮ້ານອາຫານ 5 ຮ້ານ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ (Tray Agent), ເຊິ່ງໂປຣແກຣມດັ່ງກ່າວຈະສັງລວມຂໍ້ມູນຈາກຟາຍ pdf ທີ່ມີຮູບແບບ ທີ່ເປັນມາດຖານ ແລະ ຈັດເກັບເປັນລະບົບ. ນອກຈາກນັ້ນ ໂປຣແກຣມດັ່ງກ່າວ ຍັງປະກອບດ້ວຍຄຸນລັກສະນະ
ຕ່າງໆ ຄື:

- ອັບເດດຊື່ສິນຄ້າ (ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ) ໃນເວລາສັງລວມຂໍ້ມູນໃຫ້ເປັນຊື່ພາສາລາວ ເພື່ອສະດວກ ໃນການສະແດງໃນບົດລາຍງານປະເພດຕ່າງໆ.

- ການສັງລວມຂໍ້ມູນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເອກະພາບກັນວ່າ ຈະສັງລວມຫລັງຈາກປິດຮ້ານ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ມີເວລາ ດາວໂຫລດຟາຍ pdf  ລົງເກັບໄວ້ໃນຮາດດິດເສຍກ່ອນ. ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ ຖ້າເຈົ້າຂອງໂຄງການສາມາດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ພະນັກງານດາວໂຫລດຟາຍ ລົງເປັນມື້ລະ 2 - 3 ຄັ້ງ ຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບລາຍງານມີລັກສະນະ ທັນການຍິ່ງຂື້ນ (Real Time).

- ໂປຣແກຣມ ຈະປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງມື້ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕັ້ງຄ່າດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ ຄື:

- ຊື່ຮ້ານທີ່ກຳລັງສັງລວມຂໍ້ມູນການຂາຍ

- ສະຖານທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນ pdf ໃນຮາດດິດ

- ເວລາທີ່ໃຫ້ໂປຣແກຣມສັງລວມຂໍ້ມູນໃນແຕ່ລະວັນ (ອາດເປັນຫລາຍຄັ້ງ ຫລື ຄັ້ງດຽວກໍໄດ້)​

  - ໂປຣແກຣມພາກສ່ວນທີ 2 (ຖານຂໍ້ມູນ): ອອກແບບຖານຂໍ້ມູນເພື່ອຮອງຮັບຂໍ້ມູນໄວ້ເທິງຄລາວ (Cloud) ປະຈຸບັນແມ່ນໃຊ້ Supabase ໂດຍຍັງໃຊ້ Free Account ເຊິ່ງໃຫ້ເນື້ອທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ 0.5 GB ຫລັງຈາກນັ້ນ ຖ້າຕ້ອການເນື້ອທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນເພີ່ມ ທາງເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການໃຊ້ຈ່າຍຄ່າ ເຊົ່າຄລາວ ເຊິ່ງລາຄາຢູ່ປະມານ ປີລະ 300 USD.

  - ໂປຣແກຣມພາກສ່ວນ ທີ 3: ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາ Web App/Mobile App Dashboard ເພື່ອສະຫລູບສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ສັງລວມຂື້ນໄປໄວ້ເທິງຄລາວ ໂດຍຈະປະກອບດ້ວຍຄຸນນະສົມບັດ, ປະເພດລາຍງານ ແລະ ຮູບແບບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ການບໍລິຫານຈັດການຫຼາຍແບຣນ ແລະ ສາຂາ (Multi-Brand & Hierarchy Management)

*   ບໍລິບົດລະດັບແບຣນ: ຮອງຮັບການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນຂອງ MK Restaurants, Miyazaki, ແລະ Hard Rock Cafe.

*   ຕອງ ຫລື ແຍກຂໍ້ມູນ ຕາມລຳດັບ ສາມາດເລືອກເບິ່ງແບບລວມ "ທຸກແບຣນ" (All Brands) ຫຼື ເບິ່ງລົງເລິກສະເພາະບາງແບຣນ ຫຼື ແຍກຕາມແຕ່ລະສາຂາຕໍ່ໄປອີກ.

*   ການສະແດງຜົນຕາມແບຣນ: ໜ້າຈໍຈະປັບປ່ຽນຂໍ້ມູນ (ຊື່ແບຣນ, ລະຫັດສາຂາ) ໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມທີ່ຜູ້ໃຊ້ເລືອກ.

2. ຕົວຊີ້ວັດຜົນງານຫຼັກ (KPIs) ສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານ

ແຜງສັງລວມຂໍ້ມູນ (Dashboard) ສະແດງພາບລວມຂອງຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳວັນ ພ້ອມການປຽບທຽບກັບ "ອາທິດຜ່ານມາ" (ຕົວຊີ້ວັດການເຕີບໂຕ).

*   ຍອດຂາຍ (ບໍ່ລວມພາສີ): ຕິດຕາມລາຍຮັບຕົວຈິງ (Net Sales Ex-Tax).

*   ການວິເຄາະຈຳນວນລູກຄ້າ, ຈຳນວນບິນທັງໝົດ, ແລະ ມູນຄ່າສະເລ່ຍຕໍ່ບິນ (Average Ticket Value)

*   ການກວດສອບສ່ວນຫຼຸດ: KPI ເພື່ອຕິດຕາມສ່ວນຫຼຸດທັງໝົດທີ່ນຳໃຊ້ໃນແຕ່ລະແບຣນ.

*   ລະບົບແຈ້ງເຕືອນການຍົກເລີກລາຍການ (Void):

*   🟢 ປົກກະຕິ (< 1%): ການດຳເນີນງານເປັນໄປດ້ວຍດີ.

*   🟡 ແຈ້ງເຕືອນ (1% - 3%): ອາດມີຂໍ້ຜິດພາດ ຫຼື ບັນຫາໃນການປະຕິບັດງານ.

*   🔴 ວິກິດ (> 3%): ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກຝ່າຍບໍລິຫານທັນທີ (ມີອັດຕາການຍົກເລີກສູງ).

3. ກຣາຟວິເຄາະປະເພດການຂາຍ ແລະ ພຶດຕິກຳແບບລະອຽດ

ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ "ສິນຄ້າໃດ" ທີ່ຂາຍດີ ແລະ ລູກຄ້າມີ "ຮູບແບບການຊື້" ແນວໃດ.

*   ການແຍກສັດສ່ວນອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ: ສະແດງການກະຈາຍລາຍໄດ້ລະຫວ່າງອາຫານຫຼັກ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມແບບຮຽລທາມ.

*   ການວິເຄາະນັ່ງກິນຢູ່ຮ້ານ ແລະ ຊື້ກັບບ້ານ: ກຣາຟປຽບທຽບເປີເຊັນຍອດຂາຍລະຫວ່າງລູກຄ້າທີ່ນັ່ງກິນຢູ່ຮ້ານ ແລະ ຜູ້ທີ່ຊື້ກັບບ້ານ.

*   ແນວໂນ້ມຊ່ວງເວລາທີ່ຂາຍດີ: ເສັ້ນສະແດງຈຳນວນລູກຄ້າ ແລະ ຍອດຂາຍສູງສຸດໃນແຕ່ລະຊ່ວງເວລາຂອງມື້.

*   5 ອັນດັບສິນຄ້າຂາຍດີ: ຈັດອັນດັບສິນຄ້າທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ສູງສຸດໃຫ້ກັບແບຣນທີ່ເລືອກໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

4. ການວິເຄາະແນວໂນ້ມ ແລະ ຂໍ້ມູນຍ້ອນຫຼັງ

ພາສ່ວນສະເພາະສຳລັບການວາງແຜນກົນລະຍຸດໄລຍະຍາວ.

*   ແນວໂນ້ມລາຍວັນ (30 ວັນ): ເບິ່ງຮູບແບບການຂາຍໃນແຕ່ລະວັນ ແລະ ປຽບທຽບລະຫວ່າງມື້ທຳມະດາ ກັບ 
ມື້ພັກຜ່ອນ.

*   ແນວໂນ້ມລາຍເດືອນ (6 ເດືອນ): ຕິດຕາມການເຕີບໂຕຕາມລະດູການ ແລະ ທິດທາງລາຍໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ.

*   ແນວໂນ້ມລາຍປີ (3 ປີ): ປຽບທຽບສະຖານະຂອງທຸລະກິດແບບປີຕໍ່ປີ.

5. ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນແບບຮູບແບບ (ສອງພາສາ ແລະ ຫຼາຍລະດັບຜູ້ໃຊ້)

*   ເມນູພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ: ສາມາດປ່ຽນພາສາໃນລະບົບ (ປຸ່ມ, ຫົວຂໍ້, ກຣາຟ) ລະຫວ່າງ ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ ໄດ້ທັນທີພຽງແຕ່ຄລິກດຽວ.

*   ການບໍລິຫານຈັດການສິດຜູ້ໃຊ້:

*   ປະທານ/ຄະນະ (President and Board Member) ເຂົ້າເຖິງໄດ້ທຸກແບຣນ ແລະ ລາຍງານລວມ
ທັງໝົດ.

*   ຂາຫຸ້ນຂອງແບຣນ (Brand Shareholders): ເຂົ້າເຖິງໄດ້ສະເພາະແບຣນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ (ຕົວຢ່າງ: 
ຂາຫຸ້ນ Miyazaki ຈະເຫັນສະເພາະຂໍ້ມູນຂອງ Miyazaki ເທົ່ານັ້ນ).

*   ຜູ້ຈັດການແບຣນ (Brand Managers): ເຂົ້າເຖິງທຸກສາຂາສະເພາະແບຣນຂອງຕົນເອງ.

*   ຜູ້ຈັດການສາຂາ (Branch Managers): ເຂົ້າເຖິງໄດ້ສະເພາະສາຂາທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ.

*   ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຄລາວ: ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນແບບຮຽລທາມກັບ Supabase (PostgreSQL) ຢ່າງປອດໄພ, ປ້ອງກັນດ້ວຍລະບົບ Row Level Security (RLS).

6. ຄວາມຢືດຢຸ່ນ ແລະ ປະສິດທິພາບທາງເຕັກນິກ

*   ຮອງຮັບທຸກອຸປະກອນ: ພັດທະນາໃນຮູບແບບ Progressive Web App (PWA) ທີ່ປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບທັງສະມາດໂຟນ, ແທັບເລັດ ແລະ ເວັບບຣາວເຊີໃນຄອມພິວເຕີ.

*   ລະບົບຈັດການຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນ: ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການແປງຂໍ້ມູນຈາກ PDF ເປັນ Data ທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ, ຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຜິດພາດທີ່ເກີດຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍຖັນໃນໄຟລ໌ Excel ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ ໂຄງສ້າງຂໍ້ມູນໃນທຸກແບຣນ.

*   ລະບົບ Cloud-First: ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີເຊີເວີພາຍໃນຮ້ານ; ຂໍ້ມູນທັງໝົດຖືກເກັບໄວ້ເທິງ Cloud ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ພ້ອມໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານຕັດສິນໃຈໄດ້ທັນທີ.

- ວ່າດ້ວຍມູນຄ່າ ແລະ ການຊໍາລະຄ່າແຮງງານ:

ລະບົບໂປຣແກຣມທັງຫມົດ ຕີລາຄາເປັນມູນຄ່າ 2,900 ໂດລາສະຫະລັດ, ໂດຍແບ່ງງວດຊຳລະ ອີງຕາມໜ້າວຽກ 
ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ຫລັງຈາກຕົກລົງເຊັນສັນຍາ ເຈົ້າຂອງໂຄງການຈ່າຍ 700 ໂດລາ.

- ຫລັງຈາກຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ກວດກາໂປຣແກຣມ ເຮັດວຽກຕາມຄາດຫມາຍ - 1100 ໂດລາ.

- ຫລັງຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການກວດສອບຂໍ້ມູນເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ຫລື ອາດມີການສະເໜີປັບປຸງເພີ່ມເຕີມ ຫລັງກຈາກປັບປຸງສໍາເລັດ ຈ່າຍສ່ວນເທື່ອເຫລືອ - 1,100 ໂດລາ

ໝາຍເຫດ: ການຊໍາລະຕົວຈິງ ສາມາດຊໍາລະເປັນເງິນກີບ ອີງຕາມອັດຕາຂາຍຂອງເງິນໂດລາທີ່ເປັນທາງການໃນມື້ຊໍາລະ.

ລາຍລະອຽດ ບັນຊີ ຂອງ ຝ່າຍ ຂ:

ຊື່ບັນຊີ: Bounthong Vongxaya Mr

ເລກບັນຊີ (ກີບ): 162120000138758001

ທະນາຄານ: ການຄ້າຕ່າງປະເທດລວ່າວ ມະຫາຊົນ (BCEL)

- ວ່າດ້ວຍການຮັບປະກັນຫລັງການຂາຍ:

- ໄລຍະຮັບປະກັນ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາໂປຣແກຣມໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ເປັນເວລາ 6 ເດືອນ ນັບແຕ່ມື້ຝ່າຍ ກ ກວດສອບ ແລະ ຮັບເອົາໂຄງການສຳເລັດເປັນທາງການ. ໃນຊ່ວງເວລຮັບປະກັນດັ່ງກ່າວ ຖ້າລະບົບເຮັດວຽກບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫລື ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ ຫລື ຕິດຂັດ, ຜູ້ພັດທະນາ ຫລື ຝ່າຍ ຂ ຮັບປະກັນແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ລະບົບເຮັດວຽກຕາມຄຸນນະສົມບັດທີ່ກ່າວມາ ຂ້າງເທິງ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ.

- ຫຼັງຈາກໝົດໄລຍະເວລາຮັບປະກັນ, ການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາລະບົບຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ສັນຍາບຳລຸງຮັກສາແຍກຕ່າງຫາກ.

- ວ່າດ້ວຍສິດໃນການຄອບຄອງ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ (Ownership & IP)

- ພາຍຫຼັງທີ່ ຝ່າຍ ກ ໄດ້ຊຳລະເງິນຄົບຖ້ວນຕາມສັນຍາແລ້ວ, ລະບົບຊອບແວ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ
ໃໝ່ ຈະຕົກເປັນກຳມະສິດຂອງ ຝ່າຍ ກ ແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ. ຝ່າຍ ຂ ຈະມອບ ໂປຣແກຣມ (Source Code), ລະຫັດເຂົ້າຖານຂໍ້ມູນ, ລະຫັດເຂົ້າລະບົບທີ່ແລ່ນແວບ ແລະ ແອບ, ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານແນະນຳ ຫລື ຄູ່ມືທາງດ້ານເຕັກນິກ.

- ຝ່າຍ ຂ ມີສິດໃນການນຳໃຊ້ໂຄ້ດມາດຕະຖານ (Base Libraries) ທີ່ຕົນເອງເປັນເຈົ້າຂອງມາກ່ອນແລ້ວ ເພື່ອພັດທະນາໃຫ້ກັບໂຄງການອື່ນໆຕໍ່ໄປ.

- ການປ່ຽນແປງຂອບເຂດວຽກ (Scope Changes)

ໃນກໍລະນີ ກ ຕ້ອງການເພີ່ມເຕີມຄວາມສາມາດ (Feature) ຫຼື ປ່ຽນແປງຂອບເຂດວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາສະບັບນີ້, ທັງສອງຝ່າຍຈະຕ້ອງຕົກລົງເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນການດຳເນີນການ ໂດຍມີລາຍລະອຽດ:

- ຂອບເຂດວຽກເພີ່ມເຕີມ

- ຄ່າແຮງງານເພີ່ມເຕີມ (ຕາມອັດຕາທີ່ຕົກລົງກັນ)

- ໄລຍະເວລາສົ່ງມອບທີ່ປັບປ່ຽນ

- ວ່າດ້ວຍການຮັກສາຄວາມລັບແລະຂໍ້ມູນທາງທຸລະກິດ:

ຜູ້ພັດທະນາ ຕ້ອງຮັກສາຈັນຍາບັນຂອງນັກພັດທະນາມືອາຊີບ ໂດຍການຮັບປະກັນບໍ່ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທຸລກິດຂອງເຈົ້າຂອງ ໂຄງການໃຫ້ບຸກຄົນ ຫລື ພາກສ່ວນອື່ນເດັດຂາດ. ຖ້າມີກໍລະນີດັ່ງກ່າວເກີດຂື້ນ ຝ່າຍ ຂ ຍິນດີຮັບຜິດຊອບພາຍໃຕ້ ກົດຫມາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃດໆທັງສິ້ນ.

- ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ (Dispute Resolution)

- ຫາກມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃດໆເກີດຂຶ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາສະບັບນີ້, ທັງສອງຝ່າຍຈະພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື ແລະ ແກ້ໄຂດ້ວຍສັນຕິວິທີ ບົນພື້ນຖານການຮ່ວມມື.

- ໃນກໍລະນີທີ່ທັງສອງຝ່າຍບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້, ຈະນຳສະເໜີຕໍ່ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຫຼື ສານປະຊາຊົນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູ້ຕັດສິນ.

ສັນຍາສະບັບນີ້ ຖືກເຮັດຂຶ້ນເປັນ 02 ສະບັບ ທີ່ມີເນື້ອໃນຄືກັນ ແລະ ມີຄຸນຄ່າທາງກົດໝາຍເທົ່າທຽມກັນ. ແຕ່ລະຝ່າຍເກັບຮັກສາໄວ້ຝ່າຍລະ 01 ສະບັບ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການປະຕິບັດ. ສັນຍາສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ຜູ້ພັດທະນາ (ຝ່າຍ ຂ)				   	ເຈົ້າຂອງໂຄງການ (ຝ່າຍ ກ)