ບົດສະເໜີ: ລະບົບວິເຄາະຂໍ້ມູນການຂາຍອັດຕະໂນມັດ 
(PROPOSAL: AUTOMATED SALES INTELLIGENCE SYSTEM)

ໜ້າຈໍສະແດງຜົນສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານເທິງມືຖື ສໍາລັບ ຮ້ານອາຫານ MK ລາວ 
(Mobile Executive Dashboard for MK Restaurants Laos)

ຮຽນ: ທ່ານ ວິເພັດ ສີຫາຈັກ, ປະທານ (President Viphet Sihachack)

ຈາກ: ດຣ. ບຸນທົງ ວົງໄຊຍາ (Dr. Bounthong Vongxaya)

ວັນທີ: 21 ກຸມພາ 2026

ເລື່ອງ: ບົດສະເໜີປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ໃບສະເໜີລາຄາ ສຳລັບລະບົບລວບລວມຂໍ້ມູນການຂາຍ 
(Sales Consolidation System)

1. ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ (EXECUTIVE SUMMARY)

ບົດສະເໜີນີ້ແມ່ນການນຳສະເໜີລະບົບທີ່ຄົບຖ້ວນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລວບລວມຂໍ້ມູນການຂາຍຈາກທຸກສາຂາຂອງຮ້ານອາຫານ MK ໃນລາວເປັນລະບົບອັດຕະໂນມັດ. ລະບົບນີ້ຈະປ່ຽນການລາຍງານແບບເດີມທີ່ໃຊ້ຄົນເຮັດ ມາເປັນໜ້າຈໍສະແດງຜົນອັດສະລິຍະ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານອຸປະກອນມືຖື.

ຜົນປະໂຫຍດຫຼັກ (Key Benefits)

| ຜົນປະໂຫຍດ | ສະພາບປັດຈຸບັນ | ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງລະບົບ |
| --- | --- | --- |
| ການເບິ່ງຂໍ້ມູນ | ມື້ຖັດໄປ (ເຮັດດ້ວຍມື) | ພາຍໃນມື້ດຽວກັນ (ທັນທີ) ຫຼື ມື້ຖັດໄປ (ອັດຕະໂນມັດ) ແຕ່ໄວຂື້ນ ແລະ ປະຫຍັດແຮງງານ |
| ວຽກທີ່ໃຊ້ຄົນເຮັດ | ຫຼາຍຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ | ສູນ (ພະນັກງານພຽງແຕ່ກົດປຸ່ມດຽວ) |
| ຄວາມໄວໃນການຕັດສິນໃຈ | ຊັກຊ້າ | ເຂົ້າເຖິງຜ່ານມືຖືໄດ້ທັນທີ |
| ການປຽບທຽບລະຫວ່າງສາຂາ | ໃຊ້ຕາຕະລາງ Excel ແບບເຮັດດ້ວຍມື | ໜ້າຈໍສະແດງຜົນເທິງມືຖື ຫລື ຄອມພິວເຕີ |
| ລະບົບແຈ້ງເຕືອນ | ມີ | ລະບົບແຈ້ງເຕືອນຂໍ້ຜິດພາດອັດຕະໂນມັດ |

2. ສິ່ງທ້າທາຍໃນປັດຈຸບັນ (CURRENT CHALLENGES)

2.1 ຄວາມຊັກຊ້າຂອງຂໍ້ມູນ (Data Latency)

- ຂໍ້ມູນການຂາຍຖືກເກັບໄວ້ໃນລະບົບຂອງແຕ່ລະສາຂາຈົນກວ່າຈະປິດຮ້ານ.

- ບໍ່ສາມາດເບິ່ງຜົນການດຳເນີນງານໄດ້ຈົນກວ່າຈະຮອດມື້ຖັດໄປ.

- ການປຽບທຽບລະຫວ່າງສາຂາຕ້ອງໃຊ້ການລວບລວມຂໍ້ມູນດ້ວຍມື.

- ມຸມມອງຜູ້ບໍລິຫານ: ປັດຈຸບັນ, ທ່ານປະທານສາມາດເຫັນຜົນງານຂອງມື້ວານນີ້ໄດ້ພຽງແຕ່ໃນມື້ຕໍ່ມາເທົ່ານັ້ນ.

2.2 ຂໍ້ຈຳກັດຂອງການເຮັດວຽກດ້ວຍມື (Manual Bottleneck)

- ທີມງານບັນຊີຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງໃນແຕ່ລະມື້ເພື່ອເກັບກຳ ແລະ ລວບລວມຂໍ້ມູນ.

- ມີຄວາມຜິດພາດຈາກຄົນ (Human errors) ໃນການຄັດລອກຂໍ້ມູນ.

- ການລາຍງານການເງິນມີຄວາມຊັກຊ້າ.

3. ລະບົບທີ່ສະເໜີ (PROPOSED SOLUTION)

3.1 ໂຄງສ້າງຂອງລະບົບ (System Architecture)

3.2 ຄຸນລັກສະນະຫຼັກ (Key Features)

| # | ຄຸນລັກສະນະ | ລາຍລະອຽດ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ລະບົບ Sync ແບບປະສົມ | ອັດຕະໂນມັດ: Sync ຕອນທ່ຽງຄືນ ຫລືຕັ້ງເວລາຕາມຄວາມສະດວກ ແລະ ເຫມາະເສົາ. ດ້ວຍມື: ພະນັກງານກົດ 'Sync Now' ຫຼັງຈາກ Export ຂໍ້ມູນເພື່ອອັບເດດ dashboard ທັນທີ. |
| 2 | ການເບິ່ງຂໍ້ມູນທາງຍຸດທະສາດ | ທ່ານປະທານສາມາດແນະນໍາໃຫ້ Export ຂໍ້ມູນໃຫ້ຖີ່ຂື້ນ ເຊັ່ນໃນຕອນທ່ຽງ ຫຼື ຕອນແລງ ເພື່ອເບິ່ງພາບລວມ "Live" ຂອງຜົນງານຊ່ວງອາຫານທ່ຽງ ແລະ ຄ່ຳ. |
| 3 | Dashboard ຫຼາຍສາຂາ | ເຫັນທັງໝົດ 3 ສາຂາໃນໜ້າຈໍດຽວ |
| 4 | ແນວໂນ້ມການຂາຍ | ການປຽບທຽບ ລາຍມື້, ລາຍອາທິດ, ລາຍເດືອນ |
| 5 | ວິເຄາະຊົ່ວໂມງທີ່ລູກຄ້າຫຼາຍ | ແຜນພາບສະແດງຊ່ວງເວລາທີ່ລູກຄ້າຫຼາຍ |
| 6 | ຜົນງານຜະລິດຕະພັນ | ສິນຄ້າທີ່ຂາຍດີທີ່ສຸດ ແລະ ການແບ່ງຕາມໝວດໝູ່ |
| 7 | ແຈ້ງເຕືອນຂໍ້ຜິດພາດ ຫລື ຂໍ້ມູນຜິດປົກກະຕິ | ລາຍການ Void, ຮູບແບບການຂາຍທີ່ຜິດປົກກະຕິ. ລະບົບນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເບິ່ງຂໍ້ມູນການຂາຍ ແຕ່ເປັນປ້ອງກັນຫລືນາຍຍາມໃຫ້ແກ່ປະທານ ຫລື ບັນດາຜູ້ລະຫານ |
| 8 | ເຂົ້າເຖິງຜ່ານມືຖື | ແອັບທີ່ສວຍງາມທັງ iOS ແລະ Android |

4. ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (IMPLEMENTATION PLAN)

ໂຄງການຖືກແບ່ງອອກເປັນ 3 ໄລຍະການສົ່ງມອບທີ່ຊັດເຈນ. ການຊຳລະເງິນແມ່ນຕິດພັນກັບການສຳເລັດຂອງແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ.

ການສົ່ງມອບທີ 1: ຕົວແບບທົດລອງ (Functional Prototype)

- ສຳເລັດການຕັ້ງຄ່າຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບຄລາວ

- ໂມດູນວິເຄາະໄຟລ໌ XLS (ທັງໝົດ 17 ຮູບແບບ)

- ໂປຣແກຣມອ່ານແລະສົ່ງຂໍ້ມູນອັດຕະໂນມັດ (Tray App) ພ້ອມຄຸນລັກສະນະ 'Sync Now'

- ໜ້າຈໍສະແດງຜົນ (Dashboard) ຂອງແອັບມືຖື ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນຈິງ

- ເປົ້າໝາຍ: ທ່ານປະທານສາມາດເຫັນຂໍ້ມູນຈິງຂອງສາຂາເທິງມືຖືໄດ້.

ການສົ່ງມອບທີ 2: ການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບ (Refinement)

- ປັບປຸງຕາມຄຳເຫັນຈາກທ່ານປະທານ ແລະ ທີມບໍລິຫານ

- ແຜນພາບລາຍລະອຽດ, ສະແດງຜົນເວລາຄົນຫຼາຍ, ແລະ ການວິເຄາະແນວໂນ້ມ

- ລະບົບແຈ້ງເຕືອນລາຍການ Void ແລະ ຂໍ້ຜິດພາດ/ຄວາມຜິດປົກກະຕິ

- ເປົ້າໝາຍ: ລະບົບຖືກປັບແຕ່ງໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິຫານ MK ຢ່າງແທ້ຈິງ.

ການສົ່ງມອບທີ 3: ການຕິດຕັ້ງທຸກສາຂາ ແລະ ເລີ່ມໃຊ້ຈິງ (Full Branch Rollout)

- ຕິດຕັ້ງຢູ່ທັງ 3 ສາຂາຂອງ MK

- ເຝິກອົບຮົມພະນັກງານກ່ຽວກັບການ Export Excel ແລະ ຂັ້ນຕອນ 'Sync Now'

- ທົດສອບລະບົບຂັ້ນສຸດທ້າຍ ແລະ ໄລຍະການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍບໍ່ຮຽກຮ້ອງຄ່າຕອບແທນ 3 ເດືອນ

- ເປົ້າໝາຍ: ທັງອົງກອນເລີ່ມໃຊ້ລະບົບ ແລະ ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນ.

5. ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໃຊ້ (TECHNOLOGY STACK)

| ອົງປະກອບ | ເຕັກໂນໂລຊີ | ໝາຍເຫດ |
| --- | --- | --- |
| ລະບົບຄລາວ | Supabase | ໃຊ້ຟຣີໃນຊ່ວງພັດທະນາ ແລະອີງຕາມການວິເຄາະປະມານ 1 ປີ, $25/ເດືອນ ເມື່ອໃຊ້ຈິງ |
| ຖານຂໍ້ມູນ | PostgreSQL | ລວມຢູ່ໃນ Supabase |
| ການຢືນຢັນຕົວຕົນ | Supabase Auth | ມີໃຫ້ໃນຕົວ, ບໍ່ຕ້ອງເຮັດເພີ່ມ |
| API | ສ້າງອັດຕະໂນມັດ | Supabase REST API |
| ໂປຣແກຣມອ່ານແລະສົ່ງຂໍ້ມູນອັດຕະໂນມັດ | Python + PyQt | ແອັບພລິເຄຊັນ Windows tray |
| ແອັບມືຖື | Flutter | iOS & Android |
| ແຜນພູມ | FL Chart | ການສະແດງຜົນຂໍ້ມູນທີ່ສວຍງາມ |

6. ໃບສະເໜີລາຄາ (QUOTATION)

ລາຄາພິເສດ (Special Partner Pricing)

> ໝາຍເຫດ: ໃບສະເໜີລາຄານີ້ແມ່ນອີງໃສ່ການປະເມີນລາຄາຕາມມາດຖານສາກົນ ແລະ ໄດ້ລວມ ສ່ວນລົດ 60% ເຊິ່ງມອບໃຫ້ສະເພາະ ຮ້ານອາຫານ MK ລາວ. ລາຄານີ້ສະທ້ອນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນການສ້າງສາຍພົວພັນທາງຍຸດທະສາດໃນໄລຍະຍາວ.

ໄລຍະທີ 1: ລະບົບຫຼັກ (Core System)

| ອົງປະກອບ | ລາຄາມາດຕະຖານ | ສ່ວນຫຼຸດນຳຮ້ອງ | ລາຄາຕົວຈິງ |
| --- | --- | --- | --- |
| ການຕັ້ງຄ່າຖານຂໍ້ມູນ & ຄລາວ | $600 | ຫຼຸດ 60% | $240 |
| ໂມດູນວິເຄາະໄຟລ໌ XLS | $1,125 | ຫຼຸດ 60% | $450 |
| ໂປຣແກຣມອ່ານແລະສົ່ງຂໍ້ມູນອັດຕະໂນມັດ (Tray App) | $1,350 | ຫຼຸດ 60% | $540 |
| ແອັບມືຖື Flutter | $2,625 | ຫຼຸດ 60% | $1,050 |
| Dashboard & ແຜນພາບ | $900 | ຫຼຸດ 60% | $360 |
| ການທົດສອບ & ການຕິດຕັ້ງ | $450 | ຫຼຸດ 60% | $180 |
| ເອກະສານ & ການເຝິກອົບຮົມ | $225 | ຫຼຸດ 60% | $90 |
| ລວມໄລຍະທີ 1 | $7,275 | ຫຼຸດ 60% | $2,910 |

ໄລຍະທີ 2: AI & WhatsApp (ທາງເລືອກ)

| ອົງປະກອບ | ລາຄາມາດຕະຖານ | ສ່ວນຫຼຸດນຳຮ້ອງ | ລາຄາຕົວຈິງ |
| --- | --- | --- | --- |
| ການເຊື່ອມຕໍ່ WhatsApp ຫລື Telegram | $300 | ຫຼຸດ 60% | $120 |
| ຜູ້ຊ່ວຍ AI (ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສອບຖາມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນດ້ວຍພາສາທຳມະດາ) | $900 | ຫຼຸດ 60% | $360 |
| ລວມໄລຍະທີ 2 | $1,200 | ຫຼຸດ 60% | $480 |

7. ການລົງທຶນທັງໝົດ (TOTAL INVESTMENT)

| ໄລຍະ | ຈຳນວນເງິນ |
| --- | --- |
| ໄລຍະທີ 1 (ລະບົບຫຼັກ) | $2,910 |
| ໄລຍະທີ 2 (ທາງເລືອກ) | $480 |
| ລວມທັງໝົດຂອງໂຄງການ | $2,910 - $3,390 |
| ຄ່າເຊົ່າຄລາວລາຍປີ (ຫຼັງເລີ່ມໃຊ້ ປະມານ 6 ເດືອນຫາປີນຶ່ງ) | $300 / ປີ |

ໝາຍເຫດ: ໃນໄລຍະຍາວ, ເຮົາສາມາດເລືອກຕັ້ງ Server ເປັນຄອມພິວເຕີຂອງພວກເຮົາເອງທີ່ມີຄວາມສາມາດ

ເໝາະສົມໄດ້.

8. ກຳນົດເວລາການຊຳລະ (PAYMENT SCHEDULE)

ການຊຳລະເງິນແມ່ນອີງຕາມການສົ່ງມອບອົງປະກອບສະເພາະຂອງລະບົບ.

| ການສົ່ງມອບ | ຂັ້ນຕອນສຳຄັນ | ຈຳນວນເງິນ |
| --- | --- | --- |
| ເລີ່ມໂຄງການ | ເງິນມັດຈຳເພື່ອເລີ່ມວຽກ (ປະທານເຊັນອະນຸມັດ) | $500 |
| ການສົ່ງມອບທີ 1 | ຕົວແບບທົດລອງ (ຂໍ້ມູນຈິງເທິງມືຖື) | $1,000 |
| ການສົ່ງມອບທີ 2 | ແອັບທີ່ປັບປຸງແລ້ວ (ອີງຕາມຄຳເຫັນຂອງທ່ານ) | $1,000 |
| ການສົ່ງມອບທີ 3 | ເລີ່ມໃຊ້ຈິງ (ຕິດຕັ້ງທັງ 3 ສາຂາ) | $410 |
| ລວມໄລຍະທີ 1 |  | $2,910 |

9. ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບ (WHAT'S INCLUDED)

ຊອບແວທີ່ຈະສົ່ງມອບ

- ແອັບພລິເຄຊັນ ຫລື ໂປຣແກຣມອ່ານແລະສົ່ງຂໍ້ມູນອັດຕະໂນມັດ Windows tray ຫລື (ລວມຕົວຕິດຕັ້ງ)

- ແອັບມືຖື (Android, iOS)

- ຖານຂໍ້ມູນຄລາວ ແລະ ແອບເຊີເວີ (Supabase ແລະ Firebase)

ການຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ໃຊ້

- ຊ່ວຍເຫຼືອຟຣີ 3 ເດືອນຫຼັງຈາກເລີ່ມໃຊ້ຈິງ

- ແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດ (Bug) ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

- ການຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານອີເມລແບບບຸລິມະສິດ

10. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂຄງລ່າງພື້ນຖານ (INFRASTRUCTURE COSTS)

ໄລຍະພັດທະນາ

- Supabase Free Tier: $0/ເດືອນ (ປະມານ 6 ເດືອນ ຈົນກ່ວາເນື້ອທີ່ຟີເຕັມ)

ໄລຍະໃຊ້ງານຈິງ

- Supabase Pro: $25/ເດືອນ ($300/ປີ)

11. ຕົວຊີ້ວັດຄວາມສຳເລັດ (SUCCESS METRICS)

| ຕົວຊີ້ວັດ | ເປົ້າໝາຍ |
| --- | --- |
| ເວລາໂຫຼດ Dashboard ຄັ້ງແລກ | < 3 ວິນາທີ (ຂື້ນກັບໂທລະສັບ ແລະ ຄວາມໄວຂອງອິນເຕີແນັດ) |
| ເວລາ Sync ຂໍ້ມູນ | < 5 ນາທີ ຫຼັງຈາກກົດ 'Sync Now' |
| ການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍມື | ສູນ (ອັດຕະໂນມັດເຕັມຮູບແບບ) |
| ການເບິ່ງຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ບໍລິຫານ | ເກືອບເປັນ Real Time (ຖ້າພະນັກງານ Export ຂໍ້ມູນເລື້ອຍໆ) |

12. ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ (NEXT STEPS)

1. ອະນຸມັດບົດສະເໜີ - ເຊັນ ແລະ ສົ່ງຄືນ.

2. ຊຳລະເງິນງວດທຳອິດ - $500 ເພື່ອເລີ່ມການສົ່ງມອບທີ 1.

3. ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າລາຍອາທິດ - ການສາທິດຕົວແບບທົດລອງໃນແຕ່ລະອາທິດ.

13. ການຍອມຮັບ (ACCEPTANCE)

ຜູ້ຊື້:

_____________________________

ທ່ານ ວິເພັດ ສີຫາຈັກ, ປະທານ (President Viphet Sihachack)

ຮ້ານອາຫານ MK ລາວ

ວັນທີ: _______________

ຜູ້ສະໜອງ:

_____________________________

ດຣ. ບຸນທົງ ວົງໄຊຍາ (Dr. Bounthong Vongxaya)

ວັນທີ: _______________

ມືຖື/ວອດແອບ: 020 9131 6541